<Nombre Proyecto>
Normas de Gestión de Proyecto

Versión: 0100
Fecha: DD/MM/AAAA

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

HOJA DE CONTROL

Organismo	<Nombre Consejería u Organismo Autónomo>
Proyecto	<Nombre Proyecto>
Entregable	Normas de Gestión de Proyecto
Autor	<Nombre de la Empresa>
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	DD/MM/AAAA
Aprobado por		Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
		Nº Total de Páginas

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	<Nombre Apellido1 Apellido2>	DD/MM/AAAA

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
<Nombre Apellido1 Apellido2>

# INTRODUCCIÓN
## Objeto
Este documento pretende sentar las bases para la gestión, control, planificación y seguimiento del proyecto <Nombre del Proyecto>.
Se definen los principales mecanismos de gestión y ejecución del proyecto, las responsabilidades por ambas partes (cliente y proveedor), y se 'aprueba' la planificación global del proyecto a alto nivel (WBS) identificando los hitos principales.
Una vez aprobado tras la reunión de arranque, se convierte en el documento oficial del trabajo a realizar en el proyecto.

## Alcance
<Introduzca contenido y borre cuadro>
Unidades organizativas y responsabilidades a las que va dirigida el documento y que participan en su generación, validación y registro según el modelo de MADEJA.
# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objetivo fundamental de este apartado es describir el punto de partida del proyecto. Es decir, recoger los objetivo fundamentales del proyecto, cuál es el entorno, factores críticos de éxito, restricciones, etc. Se trata de localizar la definición inicial del proyecto.
## Descripción del Proyecto
<Introduzca contenido y borre cuadro>

incluir una descripción del proyecto en el que se incluyan los aspectos más relevantes del mismo.
## Objetivos y Razones que Impulsan su Consecución
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Enumerar los objetivos principales que se persiguen con la elaboración del proyecto, motivando y justificando el por qué de su realización.
## Entorno del Proyecto
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En el caso de proyectos de desarrollo, se hará una pequeña indicación acerca del entorno tecnológico del proyecto, así como de los requerimientos del entorno de desarrollo para llevar a cabo el proyecto.
## Factores Críticos
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Identificar los factores críticos, en caso de que los haya, que pueden poner en riesgo al éxito del proyecto.
## Factores Decisión de la Tipología del Proyecto
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Valorar los factores críticos que establecen la tipología de proyecto, especificando el tipo de proyecto elegido

## Metodología de Desarrollo del Proyecto
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Especificar el ciclo de vida que va a seguir la ejecución del proyecto, introduciendo los factores mas importantes a considerar

## Restricciones
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Explicar las posibles restricciones que el proyecto tenga a nivel de gestión. Este apartado cobra especial interés cuando la empresa adjudicataria esté formada por más de una empresa.
# ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL EQUIPO DE PROYECTO
## Estructura Organizativa Interna del Equipo de Proyecto
<Cumplimente tabla y borre cuadro>

Incluir una breve descripción de la estructura organizativa interna definida para el equipo de proyecto (definir roles y jerarquía en caso necesario). Se indicarán las personas que dentro del organismo van a dirigir, gestionar,...

Nombre y Apellidos	Responsabilidad/es	Función/es

## Subcontrataciones Realizadas
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Si se presentan subcontrataciones, se deben registrar en este apartado.

## Estructura Organizativa Externa
<Cumplimente tabla y borre cuadro>

Se identifican las estructuras organizativas externas a la empresa suministradora que intervienen en el proyecto. Cada una de ellas indicará su equipo de trabajo describiendo el perfil o perfiles de las personas que componen esa unidad.

Nombre y Apellidos	Cargo

## Personal de la Organización
<Cumplimente tabla y borre cuadro>

Se indicarán los distintos grupos aportados por la Organización que componen el proyecto: grupo de usuarios expertos, comité de dirección, etc.

Nombre y Apellidos	Cargo

# MECANISMOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Por defecto, se aplicarán los procedimientos definidos en MADEJA par la gestión de proyectos. Se presentará la planificación y las entregas definidas en el proyecto.
## Estimación inicial del proyecto
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Este apartado deberá contener la estimación inicial planteada sobre el proyecto. Esta estimación se realizará en base a la metodología propuesta de punto caso de uso. Se especificará la valoración realizada para la estimación del proyecto
## Planificación del Proyecto
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Este apartado deberá contener la planificación global del proyecto a alto nivel (WBS). A modo de introducción se debe incluir:
- Descripción de las Actividades que se van a utilizar para planificar el Proyecto.
- Listado de entregables que van a generarse en cada actividad.
- En los casos en los que ya se disponga diagrama de Gantt obtenido a partir de ProyectA se podrá incluir con la planificación inicial de las fases.

### Calendario General del Proyecto
<Cumplimente tabla y borre cuadro>

Se deberá cumplimentar la tabla que se indica a continuación. En lugar de la tabla se podrá adjuntar un diagrama de calendario general del proyecto realizado con cualquier herramienta.
Es importante tener en cuenta el hecho de que un proyecto se divide en procesos (análisis, diseño, etc.) siguiendo la nomenclatura de Métrica (en caso de ser un proyecto de desarrollo software).
Para proyectos complejos en donde se hayan establecido distintos subproyectos con sus procesos, se deberán nombrar como Hitos. De tal manera, tendremos: Proyecto-[Hitos]-Proceso

Hitos y/o procesos	Fecha / Inicio Fin		Responsable (Recursos Internos ó Empresa Adjudicataria)

### Relación de Entregas
<Cumplimente tabla y borre cuadro>

En este apartado se deberán listar los entregables que se generarán durante el desarrollo del proyecto, indicando el tipo (software, documentación), así como la funcionalidad de cada uno de ellos.
Entregable	Tipo	Descripción Funcional

### Planificación Detallada
<Introduzca contenido y borre cuadro>

El detalle de la planificación se deberá incluir en proyectA. No obstante, si se considera necesario, se podrá incluir un imagen del diagrama de Gantt creado en dicha herramienta.
## Planificar la gestión de datos
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En este apartado se debera planificar la gestión de los datos significativos para el proyecto. En el caso de existir migraciones o cargas de datos significativas, establecer la estimación de las mismas. Es conveniente especificar los elementos de entrada de información y las posibles restricciones derivadas.
## Control y Seguimiento del Proyecto
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Esta es una de las partes cruciales de la gestión de proyectos. En este apartado deberá quedar reflejada la periodicidad con la cuál deben elaborarse los informes de seguimiento, las reuniones de progreso y la documentación asociada al proyecto, pilares básicos del seguimiento y control de un proyecto. Para un mayor rendimiento se definirán los perfiles que asistirán.

Tipo	Periodicidad	Interlocutores	Comentarios/Observaciones
Reuniones de seguimiento
Informes
Actas

## Gestión de Cambios
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En este apartado se deberá indicar cómo se van a controlar la Gestión de Cambios del proyecto. Estos cambios serán a nivel organizativo, de alcance de funcionalidad, etc. No se trata de indicarlos, ya que se recogerá en los Informes de Seguimiento, sino cómo se articularán los cambios: quién podrá informar, con cuanto tiempo de antelación, actualización de la planificación y su tiempo de realización, etc.

## Gestión de Incidencias y de Defectos
A continuación se indican las herramientas que deberán utilizarse para la gestión de ambos procedimientos:
- Gestión de Incidencias → NAOS.
- Gestión de Defectos → Redmine.

## Gestión de la Revisión de Productos
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Se deberá indicar cuál va ser el procedimiento para la revisión de productos, fechas para la realización de las tareas, equipos de trabajo que lo van a realizar, etc.

## Notificaciones
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En este apartado se indicarán los datos de contacto de las personas interlocutoras en el proyecto.

Nombres y Apellidos	Correo	Teléfono

# GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
En estos apartados recogeremos cómo se van a realizar los entregables, acceso a la documentación, control de versiones, etc.
## Herramientas de soporte del Proyecto
<Cumplimente tabla y borre cuadro>

Se deberá establecer las herramientas de soporte que son utilizadas en la ejecución del proyecto. Indicar la ruta de acceso de cada una de ellas.
## Almacenamiento de los Entregables del Proyecto: Documentación y Binarios
La documentación del proyecto será entregada en el gestor documental Alfresco, siguiendo la estructura de espacios definida en MADEJA, en función de la tipología de proyecto: desarrollo o mantenimiento de software, prestación de servicios, consultoría y otros.
Además, a través de los flujos de aprobación, se automatizarán y procedimentarán las revisiones. En los espacios de trabajo que requiera de circuitos de aprobación, existirá al menos la siguiente estructura.
- 10. Pendientes de aprobar
- 20. Rechazados
- 30. Aprobados

El software será entregado en subversion conforme a la política de versionado, utilizando para ello los manuales y pautas establecidas en el subsistema de entorno de MADEJA.
## Nomenclatura de la Documentación del Proyecto
Se indicará la nomenclatura de la documentación del proyecto, como por ejemplo si aparecerá número de versión del producto, anagrama del proyecto, fecha de entrega, etc.
La nomenclatura que se utilizará para la documentación es la siguiente:
<tipo>_<proyecto>_[<módulo>]_[<versionProducto>]_[<textoIdent>]

Elemento	Descripción	Tamaño	Oblig	Aplicabilidad
<tipo>	Tipo de documento.	3	S	Todos
<proyecto>	Proyecto al que pertenece el documento.	<10	S	Todos
<módulo>	Módulo dentro del proyecto al que se refiere el documento.	<10	N	Proyectos cuya envergadura justifican su división en módulos.
<versiónProducto>	Número de versión del producto a la que se refiere el documento. El número de versión de producto software se establece según la política de versionado expuesta en MADEJA.	5	N	Todos los documentos que se refieren a una versión de producto software. No se incluyen, por ejemplo, los documentos de gestión de proyecto (actas, informes, etc...).
<textoIdent>	Texto identificativo. Dependiendo de cada documento este elemento tomará un valor distinto.	<20	N	Todos

Para más información, a cerca de la nomenclatura de los entregables, consultar la información disponible en el subsistema de Entorno, área Gestión de la Entrega.
## Acceso a la Documentación del Proyecto
Toda la documentación del proyecto se entregará en el gestor documental Alfresco, utilizando la estructura de carpetas definida en MADEJA, en función de la tipología del proyecto. Las estructuras de espacios propuestas por MADEJA están disponibles en el subsistema de Ingeniería en el área de Soporte.
## Control de Versiones
Se utilizará la política de versionado de productos software propuesta en MADEJA, la cuál se basa en la utilización de cuatro dígitos:
major.minor.revision.[entrega]
- major: indica la versión principal del software, consistiendo en un conjunto de funcionalidades concretas que son recogidas y cubiertas en dicha versión.
- minor: indica funcionalidad menor cubierta en la versión de software entregada.
- revision: se modifica cuando hay revisiones de código ante fallos de la aplicación.
- entrega: indica el número de veces que la entrega es realizada.

Para más información, consultar la política de versionado publicada en MADEJA: http://www.juntadeandalucia.es/xwiki/bin/view/MADEJA/PoliticaVersionado.

# ANEXOS
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En este apartado se deberá especificar cualquier aspecto importante para el desarrollo del sistema; especialmente, se expondrán los aspectos propias de la gestión del proyecto, metodologías a utilizar, oficinas de calidad, etc.

# GLOSARIO
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Este punto contendrá la definición de todos los términos utilizados, y se considere de interés para la comprensión del sistema.

Término	Descripción

# BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
En este punto se incluirán las referencias a la documentación utilizada para la elaboración de dicho documento.

Referencia	Título